公 开 招 标 文 件

（政府采购电子交易项目）

| 项目编号： | NBZS-202409154G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发） |
| 采购人： | 宁波市自然资源和规划局 |

宁波中穗招标有限公司

二〇二四年十月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 目   录

第一部分 招标公告	1

第二部分 供应商须知	4

第三部分 采购需求	22

第四部分 评标方法	37

第五部分 拟签订的合同文本	47

第六部分 应提交的有关格式范例	53

- 第一部分 招标公告

项目概况 宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年11月1日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：NBZS-202409154G

项目名称：宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）

预算金额（元）：10945000.00

最高限价（元）：10945000.00

采购需求：宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履行期限：项目整体要求于2026年12月31日之前完成，具体按照国家、省厅和市局后续具体时点要求开展。

是否接受联合体投标：是。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：2024年10月11日至2024年10月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：/

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月1日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年11月1日14点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名    称：宁波市自然资源和规划局

地    址：宁波市鄞州区和济街9号

项目联系人（询问）：高老师

项目联系方式（询问）：0574-89187569

质疑联系人：施老师

质疑联系方式：0574-89187284

- 2、采购代理机构信息

名    称：宁波中穗招标有限公司

地    址：宁波市海曙区翠柏路89号公共培训平台A座1109室

传    真：/

项目联系人（询问）：王金珍、夏佳妍、李梦、李元圆

项目联系方式（询问）：0574-87400701、87400710

质疑联系人：俞力甩

质疑联系方式：0574-87152663

- 3、同级财政监督管理部门信息

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 事 项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性为：服务类。 |
| 2 | 对应的中小企业所属行业 | 标的：宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发），属于软件和信息技术服务业； （1）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条： 软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （2）本项目非专门面向中小企业采购，参加本次采购活动的供应商提供的服务全部由小微企业执行的，其报价将予10%扣除。 （3）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 （7）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （8）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ 本项目不允许采购进口产品。 ¨ 可以就 / 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 特别提醒：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þ A不组织。如需，可自行前往。 ¨ B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | 样品提供 | þ A不要求提供 ¨ B要求提供 |
| 7 | 方案讲解演示 | þ A不组织 ¨ B组织 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。（如需要） |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 付款方式 | （1）合同生效且具备实施条件之日起7个工作日内，采购人向中标人支付预付款340万元； （2）2025年10月30日前，根据市发展改革委批复同意的《宁波市城市级实景三维工程建设项目实施方案》（甬发改审批[2024]73号）实施计划完成相应工作后，采购人支付对应的合同款，2025年度合同款支付总额不超过财政年度实际拨付额； （3）2026年10月30日前，根据市发展改革委批复同意的《宁波市城市级实景三维工程建设项目实施方案》（甬发改审批[2024]73号）实施计划完成相应工作后，采购人支付对应的合同款，2026年度合同款支付总额不超过财政年度实际拨付额； （4）项目成果经采购人验收合格之日起7个工作日内一次性支付剩余应付合同款。 注：①合同签订时，中标人明确表示无需预付款或者主动降低预付款比例的，采购人将根据情况调整预付款及其他期合同款的支付。②如联合体中标的，项目合同款项支付至联合体牵头人，联合体内部自行结算相关费用，如联合体内部结算时产生额外费用等争议的，由联合体内部解决，与采购人无关。③未通过相应工作成果验收的，采购人有权不支付对应的合同款项。 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 中小企业信用 融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 14 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 供应商可以准备U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份投标文件，以用于异常情况处理。 如提供备份投标文件的，应于投标文件提交（上传）截止时间前当日，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁波工程学院翠柏校区公共培训平台A座1109室，逾期送达或未密封将予以拒收。 供应商可采用邮寄（含快递）方式递交备份投标文件。 各供应商在规定时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 拟在开标前一个工作日16:00前到件的邮寄地址为：宁波工程学院翠柏校区公共培训平台A座1109室； 收件人：王金珍 联系方式：15168190250 请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。 注：本项目结果公示后，中标人需在2天内向采购代理机构提供2套纸质版投标文件，并确保纸质投标文件与最终上传电子加密投标文件一致，因纸质投标文件与电子投标文件不一致产生的一切结果，均由中标人自行承担。 |
| 15 | 特别说明 | 如为联合体投标，联合体各方提供证明材料均予以认可。 |
| 15 | 采购代理 服务费 | （1）收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号执行，按中标通知书确定的总金额计算招标服务费，由中标人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构付清。 （2）代理服务费缴纳账号： 账户名称：宁波中穗招标有限公司 开户银行：中国建设银行宁波市分行 银行账号：33101983679050542195 （3）开票及相关问题联系人：俞老师 联系电话：0574-87152663 |

说明：本前附表是对供应商须知的修改、补充和摘要，其内容与供应商须知不一致时，以本前附表为准。

一、总  则

### 1．适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2．定义

- 2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“þ”系指适用本项目的要求，“¨”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

- 3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 4．询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 5．招标文件的构成

- 5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

- 5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 6．招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投  标

### 7．招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 8．开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 9．投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 10．投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 11．投标文件的组成

- 11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。

11.1.3联合协议（如果有）；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.5本项目的特定资格要求（如果有）。

- 11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评分索引表；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2分项报价明细表

11.3.3中小企业声明函（如果有）；

11.3.4缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

### 12．投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 13．投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

注：联合体投标的，除有特别说明外（如承诺函、营业执照、联合体协议书等），其它均可仅由牵头人盖章。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 14．投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 15．备份投标文件

15.1供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.5供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 16．投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

### 17．投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

### 18．开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 19．资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

- 19.4合格供应商不足3家的，不再评标。

### 20．信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评  标

### 21．评标、授标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定  标

### 22．确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

### 23．中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

- 23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

### 24．合同主要条款

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 25．合同的签订

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 26．履约保证金

本项目不收取履约保证金（详见供应商须知前附表）。

## 八、电子交易活动的中止

### 27．电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

### 28．重新采购

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验  收

### 29．验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩（如有）。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 十、特别说明

30.联合体规定

两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购项目有特定资格条件规定的，联合体各方中至少应当有一方符合特定资格条件要求。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商认定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

31.本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

32.本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

33.不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

本招标文件解释权归采购人。

# 第三部分 采购需求

一、项目概况

（一）项目名称

宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）。

（二）立项依据

根据浙江省自然资源厅印发的《实景三维浙江建设实施方案（2023-2025年）》和省厅批复的《宁波市城市级实景三维工程建设实施方案》的建设要求，确立此项目。

（三）实施内容

宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）主要包括以下内容：

3.1 三维时空大数据平台能力提升建设

基于我市一体化智能化公共数据平台基础，按照国家、省、市相关技术要求，在宁波时空信息云平台已有基础上，重点拓展三维时空数据引擎、数据管理、数据展示和服务应用能力，满足本次项目生产各类成果数据的集成应用、支撑实景三维宁波的各类应用；平台建设成果充分与市域空间治理数字化平台进行集成，形成统一对外服务“窗口”，并实现与省级三维时空大数据平台、省域空间治理平台的贯通。具体建设内容包括：

（1）时空数据引擎拓展

拓展地理信息综合服务能力，覆盖空间数据分析、数据管理、制图可视化至共享协作全流程。

- a)服务类型。将二三维地理资源转化为在线服务，支持常规服务类型包括但不限于WMTS、WMS、WFS、TMS、Vector tile、目录服务、地理实体服务、元数据服务、要素服务、建筑信息模型（BIM）数据服务等；支持三维数据服务类型包括3Dtiles、S3M、I3S；支持实时感知（IoT）数据通过实时位置信息结合流式信息的服务方式进行发布应用。

- b)数据加载。支持主流矢量数据格式、语言文件KML、KMZ（无需做转换处理）、表格数据、多维栅格数据集、支持 TIFF 和栅格、激光雷达和LAS、拓扑和TIN等数据格式。支持主流国产数据库，如瀚高、人大金仓等，支持云数据仓库，移动地理数据库；支持主流格式三维模型导入；支持主流BIM数据接入，支持通用BIM交换格式如IFC数据格式的接入。

- c)服务创建。利用二三维数据成果，包括但不限于一般二维数据和倾斜摄影测量成果、BIM模型、点云等，支持创建常规二维数据服务和3Dtiles、S3M、I3S三维数据服务。

- d)数据发布。将数据库中的二三维空间数据发布成多种类型的服务，以供桌面、Web浏览器和移动设备等各种终端访问，实现海量矢量数据的动态切片，满足快速浏览的需求；支持接口按需定制，支持第三方服务接入。

- e)功能服务。包括选址分析、叠加分析、临近分析、最佳路径、距离分析、转移成本分析、对研究区进行基于采样点的插值、基于本地环境、邻域或待定区域的统计分析等，挖掘栅格数据和矢量数据信息，进行数据整理。提供条件分析、举例分析、密度分析、提取分析、多元分析、重分类等分析工具。支持查找位置、管理数据、汇总数据、邻近分析和数据丰富，提供多样分析工具和算子；提供包括聚合、回归、检测、聚类等包括分析模式；支持工具自定义分析，可以通过 Python等脚本语言完成模型构建。

- f)数据管理。提供二三维融合数据编辑与管理、数据治理分析、高级制图可视化、影像处理、矢量切片制作及发布、任务工作流等功能。同时与二三维一体化数据服务引擎对接，实现与云端资源的高效协同与共享。包含多维多类型数据一体化编辑与可视化、矢量空间分析、三维空间分析、三维数据治理、影像分析功能。

- g)数据分析。针对时空数据、表格数据等，提供功能丰富的分析工具集，包括：空间叠加工具、邻近分析工具、数据管理工具、数据转换工具、空间统计分析等。提供多种基于机器学习算法的分析工具，能够洞悉空间分布规律，能够预测事物的空间变化情况。支持自动化执行多种地理处理分析工具，以及可视化的搭建分析流程模型。支持空间关系建模，如广义线性回归、协同区位分析、探索性回归、普通最小二乘法线性回归。支持时间和空间维度的结合分析，以挖掘时空模式的趋势信息。

（2）运维管理系统拓展

拓展平台统一运维管理能力，实现统一用户、统一授权、统一运维，对平台各类服务进行统一监控。主要在已有基础上对以下方面功能进行拓展。

- a)用户统一。基于浙政钉统一用户，实现管理系统的用户认证，保证拓展模块的用户一致性。

- b)性能监控。平台需要能够实时监控系统的性能指标，包括系统的负载、请求吞吐量、响应时间等，保证用户能够顺畅地使用平台的服务。

- c)日志管理。平台需要记录用户请求和系统日志，便于监控和故障排查，从而优化系统性能。

- d)报告和分析。为技术人员和决策者提供各种形式的报告和分析结果，包括运维数据分析、性能趋势分析、用户使用习惯等。

- e)安全管理：平台需要对数据进行安全管理，包括数据的存储、传输和使用等方面，确保数据不被非授权访问和篡改。

（3）统一服务平台拓展

支持多样化的服务类型管理，包括但不限于二维地图服务、三维场景服务、栅格影像服务、几何服务、地理数据服务、要素服务、地理处理服务、矢量切片服务、网络分析服务、文档服务、网络图集服务、中文地理编码服务、OGC标准服务、KML服务、自定义格式的瓦片地图等服务类型，形成统一的平台服务出口。

提供高性能缓存模块，能够提升服务的访问速度；支持异构平台的服务引擎接入，实现多源异构服务的统一管理；支持服务注册时扩展自定义属性信息；支持自定义的服务分类；支持服务元数据管理，包括但不限于元数据模板定义、值域类型定义，元数据的查询、编辑，元数据配置；支持服务权限控制，动态服务的图层控制、服务的地理范围控制、可访问IP列表控制等。

（4）实景三维一张图

实景三维一张图是城市多源信息融合展示的窗口，实现三维时空大数据平台数据的多源融合、查询统计、一体化展示、分析挖掘等功能。基于开放的三维标准，实现二三维一体、BIM+GIS一体、地上地下一体、室内室外一体、动静一体化的五位一体融合展示。

a)常规可视化应用

i.三维渲染及特效。支持简单渲染、唯一值渲染、分级渲染、热力图渲染、三维场景高亮、三维点符号渲染、三维图形渲染等，去雾、动效材质、扫描线、光影优化等；特效方面，支持三维点特效、三维广告牌、水波纹、发光线、流光线、水面倒影、自发光纹理及流体材质、三维粒子（如：雨雪闪电天气、着火点、事故火灾粒子效果）等。

ii.二三维融合展示。二三维融合可以同时加载和显示2D和3D数据，实现2D和3D数据的浏览、查询以及支持各类数据的叠加展示，同屏、分屏展示；提供三维标注、图层透明度设置、三维精模去纹理等操控；支持大规模三维场景的高性能显示及可视化表达。资源展示维度包含空间维度、时间维度、元数据维度与属性维度，内容包含现状、规划、管理和社会经济等全量自然资源二三维数据，支持面向不同对象展示目录可灵活配置。可以按照数据业务类型、数据来源、主题进行切换展示一体化数据目录，将二维数据、三维数据真正融合于一体展示。

iii.地上地下融合展示。支持地表透明，地下模型数据、地质结构模型加载与可视化渲染。同时，根据业务场景需求，可以进行简单空间分析计算。

iv.室内室外融合展示。支持三维建模模型数据，如3DMAX、BIM等，可穿透建筑外墙对建筑内部信息进行浏览，支持建筑物的剖切、去顶等查询浏览方式。

v.水下融合展示。支持穿透水体模型，对水下地形地貌进行浏览、查询。

vi.虚实融合展示。将融合完成的视频和地图数据进行叠加显示,直观的展现监控对象的实时状态。

vii.工具箱。包括但不限于无极缩放、平移、旋转、飞行、定位、剖切、几何量算、卷帘比对、多屏比对、透明度设置、标绘设置等功能。

viii.地理实体查询及可视化。实体可视化，支持地理实体数据和三维地理场景数据按照实体分类进行分级、分类进行树状组织，支持视点设置、节点选中、可见性控制和双击飞行定位等功能；渲染方式，支持贴地形和贴模型两种渲染方式，支持实体对象的透明度设置等；地理实体查询，支持基于属性、语义、空间、行政区划等对地理实体进行多维查询，支持点击查询、空间查询、属性查询、组合查询和实体关联查询登多种方式；知识图谱，可以基于知识图谱查看地理实体的全部图谱关系，展示选中实体与其他实体关系以及该实体相关的属性信息、关联空间数据信息以及元数据等相关内容。

ix.分析功能。支持但不限于统计分析、可视域分析、净高分析、视线分析、日照分析、热力分析、退线模拟、贴线率分析、控规盒子、通视分析、梯度渲染、视廊管控、天际线分析、分层分户、填挖方分析；支持地理实体分类、关联统计分析，支持管线、地质分析。

x.分析应用。结合实际业务应用需求点，完成3个以上分析应用工具建设，不限于土地利用现状分析、土地利用变化监测分析、生态红线冲突检测分析、城市发展边界与基本农田压盖分析等应用分析功能建设。

b)高可视化应用。利用引擎能力，强化在三维展示端的功能，生成高度逼真的三维场景，并展示各种类型的三维模型，如建筑物、景观、人物等；与三维场景进行实时交互，如漫游、缩放、旋转等操作与三维模型进行互动；能够模拟真实世界的物理效应，如碰撞等，使得三维场景更加逼真；支持高级的光照和材质效果，包括实时阴影、全局光照、反射和折射等，使得场景细节更加丰富；系统可以利用 UE 引擎的动画功能来创建和展示各种动态效果，如角色动画、粒子效果等，增加场景的动态感和视觉效果。

（5）共享服务系统建设

共享服务系统以开放账号、开放服务以及开放平台的方式，为其他业务系统的建设提供数据资源以及开发接口，以支撑“多测合一”子场景、“地信智服”子场景的应用建设，促进自然资源数据在业务系统中的更广泛应用。

- a)资源超市。用户通过系统提供的目录查询服务、数据查询、数据预览、数据申领等服务，获取时空大数据信息，实现数据共享。

- b)开发中心。开发中心提供针对系统的在线应用开发接口，使开发人员能够通过共享库的Web Mapping APIs创建、共享web地图。通过共享库，将地图转为离线数据包，用于Android、iOS、Windows、Mac OSX等移动终端使用。

- c)监控中心。面向系统管理人员提供的窗口，提供后台管理端，可以监控、管理、维护系统的所有共享资源，从而保证业务用户能够正常稳定的使用平台各项服务资源。

（6）服务发布与成果管理实施

a)服务类型

本项目服务类型包括但不限于：

| 时空信息数据类型 | 服务提供方式 |
| --- | --- |
| 矢量数据 | 要素服务WFS |
|  | 地图服务WMS、WMTS、矢量切片服务等 |
|  | 目录服务CSW |
| 影像服务 | 地图服务WMS、WMTS |
|  | 元数据服务WCS |
|  | 目录服务CSW |
| 三维数据 | 模型数据服务符合3Dtiles、S3M、I3S三维数据标准 |
|  | 点云数据服务符合3Dtiles、S3M、I3S三维数据标准 |
|  | 倾斜摄影模型服务符合3Dtiles、S3M、I3S三维数据标准 |
|  | 三维地形数据服务REST |
|  | 矢量要素服务 |
| 地理实体数据 | 地图服务WFS |
|  | 目录服务CSW |
|  | 实体结构与拓展 REST |
| 新型产品数据 （街景、2.5维、坡度坡向专题等） | 地图服务WMS、WMTS |
|  | 目录服务CSW |
|  | 数据服务REST |
| 物联网服务 | （IoT）数据服务 |

- 其中三维数据3Dtiles按照项目数据成果全量进行发布维护，其他类型按照应用需求进行发布维护。

b)成果管理

- 对本项目产生的全量成果数据进行建库管理和维护更新，成果数据组成包含但不限于：元数据库、成果数据库、现状库、历史库等。同时，需考虑传统测绘成果数据与新型基础测绘成果数据的一体化管理。

（7）数据资源管理系统

数据资源管理系统包括基础模块、成果数据管理模块。

- a)基础模块

- i.数据目录，进行源数据库配置、源数据目录查看等。数据目录可支撑各类数据类型包括gdb、shp、sid、mdb、dwg、osgb、max等多种格式的编目展示。数据目录支撑目录可编辑、维护、拓展功能，支持通过关键字进行检索定位、筛选、排序等操作，并提供符号化预览查看、底图切换等功能。

- ii.数据入库，数据入库前，通过预先设定数据质检规则，实现对入库数据的质检操作，检查数据质量问题，纠正常见数据错误，以提高数据整体质量；数据入库支持各类数据资源和对应元数据的入库管理。对于矢量数据、影像数据、地形数据、倾斜模型，需要选择数据存储模型并配置待入库数据源各部分与存储模型各部分的匹配关系以及相对应的元数据匹配信息；对于地理实体数据，需要配置待入库地理实体数据各部分与实体存储模型各部分的匹配关系。库管对接数据加密工具，实现数据入库调用加密算法，实现数据加密。

- iii.坐标转换，主要用于实现WGS84坐标系统与CGCS2000坐标系之间的七参数、三参数和动态转换功能，及其他非CGCS2000坐标系与CGCS2000坐标系统互转，同时对参数进行加密。

- iv.数据裁切与拼接。选择一定空间范围，对指定的矢量数据图层或栅格数据图层进行按范围裁切；对选定的数据图层进行数据拼接操作，形成一个图层。

- v.数据浏览。提供基本的地图浏览功能，包括地图的放大、缩小、平移、全图、前一视图、后一视图、固定放大和固定缩小，以及地图上距离和面积的量测工具等。支持在线查看数据，包括gdb、shp、sid、mdb、dwg、osgb、max等多种格式；提供图层树显示和图层基本操作功能，包括图层的可见/不可见控制、图层的上移/下移、图层符号渲染、缩放到图层、查看图层属性、图层标注、打开图层属性表（支持要素的定位、闪烁）、设置图层透明度、单个/批量图层移除、清空图层、设置地图坐标系和加载外部数据等。

- b)成果数据管理

- i.实体库管理。包括实体数据更新、图元数据更新、实体关系更新、实体管理数据更新功能，以及支持对实体对象的实体版本创建和有效管理，并且还可以将成果数据进行提取和导出。

- ii.动态数据管理。针对互联网爬取或从传感设备对接获取的实时动态数据，根据业务场景需要将部分实时动态数据进行存储与管理。

- iii.文件库管理。以文件库的形式管理数据，建立不同的文件夹分类存储数据内容，并支持历史库数据的管理。

- iv.数据安全。集成第三方软件实现数据的脱密/脱敏功能。数据脱密/脱敏是指对某些保密/敏感信息通过脱密/脱敏规则进行数据的变形、敏感字段的过滤，实现涉密数据或敏感隐私数据的可靠保护。基于完整性的业务对象进行脱密/脱敏设计，确保不破坏数据的二义性以及业务关联性。

- v.元数据管理模块。支持对成果数据元数据单独管理，形成影像、实景三维、地形、管线等成果的数据的元数据图层，根据对应数据的元数据成果标准，建立元数据库，包括矢量范围和数据表，支持敏感数据基于元数据的共享和查询应用模式。

- vi.影像管理模块。多光谱高分辨率遥感影像，需要进行统一的存储与管理。同时将遥感影像原始数据、成果数据、DEM等栅格（地形影像）数据入库到源数据库进行统一管理。

- vii.实景三维管理模块。支持实景三维数据成果的导入、坐标定义、坐标转换等，支持基于分布式文件数据库实现三维成果库的建库、管理，支持数据接边、更新；支持模型网格划分、模型裁切、匀光匀色、格式转换等；支持实景三维数据优化，支持合并根节点、数据简化，提升数据加载效率；支持实景三维数据添加自定义文字、图片水印，为数据版权提供支持；支持多机集群、分布式任务方式实现数据管理，解决TB级倾斜摄影数据转换效率问题。

- viii.物联感知数据管理模块。支持以服务或接口形式接入物联感知数据，这些实时大数据包括气象、环境、交通等设备点位及监测数据。数据接入后能够在地图上展示设备的空间位置分布以及显示监测数值，并支持对实时数据的服务或接口进行管理。

3.2 “多测合一”场景

“多测合一”子场景以“主动测绘服务、网上成果报送、规范成果检测、统一成果管理、实时共享利用、全程监测监管”为目标导向，通过场景建设，化解测绘服务分散、测绘成果收集难、成果不规范、互认度低、无法充分共享利用的难题，具体建设内容包括：

（1）可视化应用。面向领导决策提供区域内已供地建设项目总览，已关联测绘、开展综合测绘、测绘项目应报未报的建设项目总览情况以及测绘项目的分布、构成及合同金额、作业进展等情况以及测绘中介机构综合评分晾晒，一目了然掌握全市建设项目的多测合一测绘上报和进展情况以及中介机构服务质量情况；

（2）公众服务端子场景。面向建设单位和测绘中介服务机构，提供统一的测绘项目关联、项目底板数据申请/下载、多测合一成果入库检查工具下载、成果提交、成果入库检查、成果交付等功能，包括测绘项目（库）管理和测绘作业管理、建设项目测绘进度跟踪等模块；

（3）测绘监管端子场景。面向测绘主管部门，提供测绘项目、测绘中介服务机构、测绘成果全程监管。针对测绘项目，加强事前源头管理、规范事中过程监管、落实事后评价监管，提升测绘项目规范化管理能力。针对测绘成果，建立质量抽查机制，强化成果规范性和权威性，监管测绘成果利用过程，提升成果互认度。针对测绘中介服务机构进行监督管理，对接省级测绘监管服务平台，依托全省多测合一专项信用信息库，加强测绘中介服务机构在多测合一活动中的信用信息采集、评价与应用，有效引导建设单位选择信用好的中介服务机构，包括项目报送监管、成果进度监管、成果质量监管、成果利用监管、综合测绘项目库管理、测绘中介机构信用监管模块；

（4）成果应用端子场景。面向各部门行政审批、不动产登记等应用部门，与浙江省投资在线3.0、局内行政审批系统、不动产登记系统进行线下使用对接，支持区县各主管部门，获取权限范围内的成果。包括测绘成果查询、测绘成果下载模块；

（5）运维管理。提供统一的运维管理，针对宁波市多测合一应用场景的用户、角色、权限和日志进行统一管理；

（6）成果数据生产软件。含地形图数据生产、规划放（验）线、建设工程规划竣工测量、面积测算、地籍测量、地下管线测量等模块，提供数据质检和试用授权；

（7）“多测合一”成果质检系统。根据测绘成果数据标准及成果报告标准，实现测绘成果规范性核查及一键输出符合标准的质量检查报告。系统需要支持离线数据与在线数据两种检查模式，自动与手工交互检查的手段；

（8）“多测合一”成果联动更新。主要以基础地形库、专题数据库、成果应用库与业务数据库管理为基础，提供基于CS或BS的数据浏览查询和统计分析功能，提供及时、准确和可靠的测绘数据及图件；

（9）“多测合一"成果应用。多测合一审批成果数据，基于现有时空云平台、空间治理数字化平台、国土空间基础信息平台统一对外提供应用，数据成果基于IRS系统进行编目，实现对内对外的在线共享应用。离线数据成果，非涉密部分基于宁波地理信息综合服务子场景进行在线申请下载，涉密部分基于浙江政务服务网进行涉密数据下载申请。

（10）“多测合一"省市贯通。根据省级多测合一场景建设、考评要求，完成省市两级多测合一场景的贯通实施，实现业务数据、测绘单位管理数据和项目信息的数据对接。

3.3 “地信智服”场景

“地信智服”子场景通过数据资源建设和可视化应用打造，通过信息聚合和服务监管，实现动态监管核心指标、精准匹配用户需求、精准实施安全防控， 通过开展成果服务、地图管理、测量标志管理等业务场景建设，完善成果闭环管理，实现用户的精准匹配和成果服务闭环管理，具体建设内容包括：

（1）成果服务模块贯通。围绕成果服务“归、供、管”的业务流程重塑需求，面向宁波市测绘地理信息管理部门、成果申领单位，以成果服务信息为基础，贯通“地信智服”成果服务场景，建立宁波节点，服务于成果上架、成果检索、订单报审、成果领用、成果监管等业务，支撑测绘地理信息成果信息快速上架、用户便捷报审，实现成果服务闭环化监管；

（2）地图管理模块建设。面向省市县审批监管部门、地图送审单位、办会单位、社会公众，建立审批、监管一体化工作台，以一站申报、关联填写、审批流程可视化、监管流程监控、AI 智能审图等核心功能为抓手，构建智能高效的地图审批监管闭环体系。包括地图送审、地图审批建设、地图监管、重大赛事（会展）地图监管开发等模块；

（3）测量标志管理模块贯通。完成省市测量标志场景贯通应用；

（4）地理信息成果综合服务。基于宁波天地图已有技术框架，建设包括资源总览、非密申请、影像下载、个人中心、运维中心等模块，为互联网环境企业、个人快速获取基础测绘成果提供服务保障。

- （四）技术要点

- 总体指标

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统稳定性 | 系统可用性≥99.9% |
| 2 | 系统兼容性 | 完全支持国产化硬件资源，支持国产操作系统 |
| 3 | 系统安全性 | 满足国家信息系统安全等级保护（GB/T 22239-2008）三级软件部分相关要求 |
| 4 | 系统服务性能 | 在设计用户并发量内访问情况下，页面响应时间一般小于2s |

- 性能指标

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 系统软件支持64位操作系统，平台操作简便，具有高稳定、较强的容错能力，支持7×24的服务能力。 |
| 2 | 系统的可靠性：系统具备一定的检错和容错能力，具有较强的自我恢复能力，系统能够持续（7×24小时）无故障运行，同时系统具备出错处理、容错能力、冗余备份能力等。 |
| 3 | 系统的反应速度：系统简单操作的反应速度不超过2秒。 |
| 4 | 门户二维数据需支持500个及以上在线用户，100个及以上并发用户；三维数据支持50个及以上并发用户，推流方式支持5个并发； |
| 5 | 门户支持接入至少500个服务，不影响用户服务访问速度。 |
| 6 | 地图访问简单操作响应时间在1 秒内，复杂操作响应时间在3 秒内。 |
| 7 | 地图搜索引擎响应时间不超过3秒，地图操作时平滑流畅，不会出现明显的等待时间和露白现象，以方便用户操作。 |
| 8 | 三维局部场景不超过3秒出图，全市场景不超过10秒。 |
| 9 | 服务资源搜索响应时间≤2 秒。 |

- 要求熟悉宁波市域空间治理数字化平台、时空信息云平台，三维时空大数据平台建设应充分复用已有能力；

- 场景采用分布式微服务架构，降低系统的复杂度和耦合度，提升服务的响应效率和能力，降低单点服务器的压力，保障系统的高可用。

- 在测绘成果应用的过程中，采用AES加密技术，支持对上传的测绘成果数据进行加密，支持对下载后的成果进行解密应用。

- 在测绘成果应用的过程中，支持对接e签宝电子签章服务，将电子签章与用户、角色、业务权限、业务环节等相结合，使数据经过相关用户的签章认证，以保障数据的准确性和有效性。

- 在测绘成果管理的过程中，采用空间服务分级管控技术实现空间数据的集中统一共享、分级授权管理及分级查询展示。

- 场景采用容器化部署方案，能够实现容器可视化集群管理和监控，支持系统弹性伸缩管理。

- 平台支持与国产商用密码技术进行对接，保障系统安全。

- 软件产品适配国产操作系统，国产操作系统与中间件。

- （五）执行技术标准

（1）《三维数字地图技术规范》（DB33/T 934-2014）；

（2）《自然资源部办公厅关于印发<实景三维中国建设技术大纲（2021版）>的通知》（自然资办发〔2021〕56号）；

（3）《自然资源部国土测绘司关于印发新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件（1-4）的函》（自然资测绘函〔2021〕68号）；

（4）《自然资源部办公厅关于印发新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件（5-7）的通知》（自然资办函〔2022〕639号）；

（5）《中国测绘科学研究院关于印发新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件（8-12）的函》（测研院函〔2023〕98号）；

（6）《实景三维浙江建设技术方案》（浙自然资函〔2023〕87号）；

（7）《公开地图内容表示规定》（自然资归规〔2023〕2号）；

（8）《遥感影像公开使用管理规定（试行）》（国测成发〔2011〕9号）；

（9）《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）；

（10）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

（11）《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）；

（12）《计算机软件开发规范》（GB 8566-88）；

（13）《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）；

（14）《信息技术软件包质量要求和测试》（GB/T 17544-1998）；

（15）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）；

（16）《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

（17）《计算机软件产品开发文档编制指南》（GB/T 8567-1988）。

项目期间，如部、省制定有关三维时空大数据平台建设方案或者技术要求，一并作为本项目的技术依据。

(六）知识产权

中标人对软件系统客户化前的标准版本软件产品拥有著作权，但对于在本合同履行期间可能使用到的中标人或者第三方所拥有的技术或相关信息的知识产权，中标人授权招标方在本合同项目范围内使用。

采购人在本合同履行期间产生的成果（包括客户化开发取得的全部工作成果以及建设过程中所产生的所有技术文件）拥有全权，包括知识产权、所有权及相应的利益。

中标人不对合同项下的成果具有任何知识产权和申请知识产权的权利，采购人享有署名权在内的全部知识产权及申请知识产权的权利。

（七）信息安全保密管理

本项目涉及的各种纸质、数字成果资料均属机密资料，在使用过程中需注意保密，严格遵守各项信息安全管理制度。做好成果交付签收制度，不得遗失、乱扔，图纸或数据使用完毕需及时交还，做到专人管理、专人负责。工程结束后需全部上交，不得保留备份。具体措施如下：

工作中严格贯彻执行宁波市自然资源和规划局安全保密相关规定，加强经常性保密教育和保密检查，增强保密意识，加强对涉密文件的资料的管理，防止泄密事故的发生。

生产过程中形成的中间资料与最终成果设专人保管，及时备份，并注意按时清除存放在其他机器上的相关数据，保证成果资料的唯一性，减少数据资料的中间传播环节。作业人员在确保自己所做的资料已安全备份后，应将提交的数据信息资料从本人的计算机内删除，避免泄密和流失。

按规定审批办理领发、借用、抄录、复制、勘测资料的提供手续，手续不全或不合规定的一律不得提供，严禁个人复制或私自携带成果资料外出。

- （八）项目成果

1.软件成果：三维时空大数据平台宁波节点、“多测合一”场景和“地信智服”场景，包括软件安装介质（含授权）或软件成果、源码。

2.文档成果：包括电子文档和纸质文档，包括但不限于实景三维数据汇交入库、共享服务和自然资源实体数据技术等规范文件、实景三维数据管理规定，工作总结和技术总结，以及本地特色场景设计书、用户操作手册、项目总结文档等。

- （九）项目实施进度

项目整体要求于2026年12月31日之前完成，具体按照国家、省厅和市局后续具体时点要求开展。

二、其他事项

- （一）驻场要求

为保障项目的及时有序推进，项目实施期间中标人需派驻不少于10人的项目主要技术团队在宁波驻场办公，其中项目负责人、技术负责人和质量负责人必须驻场，期间离开宁波超过3天的，需经采购人批准同意。办公场所需符合保密相关要求。

- （二）质量保证及售后服务

1.质量保证期：自验收之日起，提供1年的免费服务质保期。

2.售后服务内容

(1)电话咨询

应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

(2)现场响应

接到采购人产品出现问题的通知后立即作出响应，24小时内到达现场进行处理。

（3）售后服务

所有本次配置的基础平台软件的质保服务要求为项目终验合格之后一年。质保期内，中标人提供系统运维与技术支持服务，并提供一年的软件产品免费升级服务。

本项目免费质量保证期为自验收通过之日起一年。在质保期内，中标人提供系统运维与技术支持服务，并对运行期间出现的错误进行修改，主要涉及程序维护、代码维护等。中标人应确保其解决方案以及所提供的软件、系统、工具、服务的安全性、稳定性、完整性和实用性，保证全部集成后的软件系统及时投入正常运行。若出现因中标人提供的产品、系统功能不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致整体功能无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任。

所有设备保修服务方式均为中标供应商或设备生产厂家上门保修或上门取货返回厂家保修，由此产生的一切费用均由中标供应商或厂家承担。

供应商的故障响应为全天候，需提供每周7天×24小时服务级别的报修电话（免费上门服务）。在应急响应期间，如果系统出现故障，4小时内到达并进行修复，24小时内不能修复的设备需提供同等水平的替代设备保证正常运行，否则供应商应承担由此产生的所有不良后果。

（三）培训要求

中标人应保证提供针对最终用户及采购人非专业人员的培训。提供不低于2批次的技术培训。

培训主要包括用户培训、系统运行维护人员培训等，供应商中标后应根据需要提供现场培训和授课培训。授课培训100人左右，地点由采购人确定，培训场地费及学员食宿费由供应商负担。培训由采购人组织，供应商提出详细的培训方案。培训内容包括但不限于：

用户培训：现场培训系统、软件、工具、服务等的操作规范、注意事项等，培训完毕后，所学人员应对产品有全面的了解，并能熟练运用。

系统运行维护人员培训：供应商中标后，对采购人提供系统运行维护培训。培训完毕后，系统运行维护人员应对系统有全面、深入的了解，能进行常见故障的诊断、排除。

三、商务要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 项目整体要求于2026年12月31日之前完成，具体按照国家、省厅和市局后续具体时点要求开展。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 付款方式 | （1）合同生效且具备实施条件之日起7个工作日内，采购人向中标人支付预付款340万元； （2）2025年10月30日前，根据市发展改革委批复同意的《宁波市城市级实景三维工程建设项目实施方案》（甬发改审批[2024]73号）实施计划完成相应工作后，采购人支付对应的合同款，2025年度合同款支付总额不超过财政年度实际拨付额； （3）2026年10月30日前，根据市发展改革委批复同意的《宁波市城市级实景三维工程建设项目实施方案》（甬发改审批[2024]73号）实施计划完成相应工作后，采购人支付对应的合同款，2026年度合同款支付总额不超过财政年度实际拨付额； （4）项目成果经采购人验收合格之日起7个工作日内一次性支付剩余应付合同款。 注：①合同签订时，中标人明确表示无需预付款或者主动降低预付款比例的，采购人将根据情况调整预付款及其他期合同款的支付。②如联合体中标的，项目合同款项支付至联合体牵头人，联合体内部自行结算相关费用，如联合体内部结算时产生额外费用等争议的，由联合体内部解决，与采购人无关。③未通过相应工作成果验收的，采购人有权不支付对应的合同款项。 |
| 4 | 履约保证金 | 无 |
| 5 | 发票要求 | （1）中标人应在采购人支付费用前，依据相应的金额，向采购人提供足额且符合税法规定的发票。采购人在收到中标人提供的发票后在合同约定的时间内支付相应款项。 （2）本项目合同签署的中标人名称与发票开具单位及收款单位必须一致，中标人不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（中标人依法变更单位名称或存在其他特殊情况符合规定要求除外），否则视为中标人违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |
| 6 | 签订合同时间 | 采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，具体签约时间以采购人通知时间为准。 |
| 7 | 质量标准 | 服务质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；符合招标文件的技术及服务要求。 |
| 8 | 验收 | 双方按照确定的技术标准进行验收。验收前，中标人应向采购人提交所有验收必备资料。 |
| 9 | 知识产权要求 | 在项目实施过程中，中标人不得侵犯第三方的知识产权(包括但不限于著作权、专利权、商标权)，同时，在交付本项目合同成果中也不涉及或非法使用第三方的知识产权(包括但不限于著作权、专利权、商标权) |
| 10 | 其他 | 在合同执行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的采购人或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，与采购人无涉，由此导致的损失由中标人承担，无论何种原因采购人先行支付的，采购人有权向中标人进行追偿。 |

- 第四部分 评标方法

## 评标办法前附表

| 评分表（兼评委打分表）评分项及分值 |  |  | 分值 | 主观/客观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（65分） | 项目理解 | 根据供应商针对宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）的建设背景、项目现状及项目需求内容的理解分析程度进行评议： 1）对本项目平台部署及个性化开发的建设背景分析透彻，对项目现状的了解与认知情况贴合实际，分析思路逻辑严密，需求内容解读细致周到的得4分； 2）对平台部署及个性化开发的建设背景及项目现状的了解与认知基本符合项目实际情况，分析解读较细致，仅存在个别内容需要补充完善或细化的得2.5分； 3）对本项目平台部署及个性化开发建设背景、现状及需求描述内容含糊、粗略的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 总体框架设计 | 根据供应商针对招标文件“第三部分 采购需求中的（三）实施内容及（四）技术要点”提供的平台部署及个性化开发总体框架设计进行评议： 1）总体框架设计契合采购需求，核心业务目标定位准确，贴近宁波市自然资源和规划局信息化现状，框架设计体现复用性、系统性、前瞻性，具备实操性的得5分； 2）总体框架设计基本符合采购需求，目标定位较为清晰准确，技术框架完整，部分体现对现有资源的复用，具备一定的前瞻性、实操性的得3分； 3）总体框架设计简单，各建设模块设计基本清晰，但未体现对现有资源的复用的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
|  | 建设方案 | 1.根据供应商针对采购需求中“3.1 三维时空大数据平台能力提升建设的（1）时空数据引擎拓展”部分制定的建设方案进行评议： 1）建设方案内容（包括服务类型、数据加载、服务创建、数据发布、功能服务等）要素完整齐全，主线明确、主题清晰，方案内容涵盖了项目的关键方面，与时空数据引擎拓展实施过程紧密结合，且与已有平台基础融合设计好的得3分； 2）建设方案内容完整无缺漏，各项建设措施基本满足建设功能需求，条理较清晰，能基本实现拓展地理信息综合服务能力的得2分； 3）建设方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目建设起不到实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  |  | 2.根据供应商针对采购需求中“3.1 三维时空大数据平台能力提升建设的（2）运维管理系统拓展”部分制定的建设方案进行评议： 1）建设方案内容（包括用户统一、性能监控、日志管理、报告和分析等）覆盖完全，系统架构思路清晰、层次分明，且与已有平台基础融合设计好，性能监控指标设计清晰，能完全实现三维时空大数据平台统一用户、统一运维、统一监控要求的得3分； 2）建设方案内容完整无缺漏，各项建设措施基本贴合采购需求，能基本实现拓展三维时空大数据平台运维管理能力的得2分； 3）建设方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目建设起不到实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  |  | 3.根据供应商针对采购需求中“3.1 三维时空大数据平台能力提升建设的（3）统一服务平台拓展”部分制定的建设方案进行评议： - 建设方案内容具体细致、完全契合项目采购需求，实施措施严谨得当，与已有宁波时空信息云平台基础融合设计好，能提升服务平台的访问速度的建设任务的得3分； - 建设方案内容基本完整，措施内容较为贴合采购需求，思路较清晰，能基本实现项目成果目标，对统一服务平台拓展有一定作用的得2分； 3）建设方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目建设起不到实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 3 | 主观 |
|  |  | 4.根据供应商针对采购需求中“3.1 三维时空大数据平台能力提升建设的（4）实景三维一张图”部分制定的建设方案进行评议： 1）建设方案内容（包括常规可视化应用、高可视化应用）详细齐全，实施目标明确，实现思路清晰，提出的常规可视化、高可视化应用符合实际应用需求，技术路线成熟，能快速有效的开展建设工作的得3分； 2）建设方案内容较完整，技术路线基本明确，能基本保障实现三维时空大数据平台数据的查询统计、一体化展示、分析挖掘等功能的得2分； 3）建设方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目建设起不到实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 3 | 主观 |
|  |  | 5.根据供应商针对采购需求中“3.1 三维时空大数据平台能力提升建设的（5）共享服务系统建设”部分制定的建设方案进行评议： - 建设方案内容（包括资源超市、开发中心、监控中心）建设内容覆盖完全，建设思路清晰，内容涵盖了项目的关键方面和环节，与已有平台基础融合设计较好，能指导项目具体实施、完全支撑“多测合一”子场景、“地信智服”子场景的应用建设的得3分； - 建设方案内容完整无缺漏，各项措施较完善，基本能完成为其他业务系统的建设提供数据资源以及开发接口但实际效果不理想的得2分； 3）建设方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目建设起不到实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  |  | 6.根据供应商针对采购需求中“3.1 三维时空大数据平台能力提升建设的（6）服务发布与成果管理实施”部分制定的建设方案进行评议： 1）建设方案内容（包括服务类型、成果管理）建设内容完整齐全，设计的服务体系逻辑清晰，服务类型及方式完全符合采购需求，技术运用高效成熟，提出的成果管理思路能够切实提高管理效能并能全面保障完成全量成果数据的建库管理和维护更新任务的得3分； 2）建设方案内容基本完整，服务发布与成果管理实施实施思路较清晰，有配备相应的技术但无法保证提供高质量成果，建设措施能基本实现项目成果目标的得2分； 3）建设方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目建设起不到实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 3 | 主观 |
|  |  | 7.根据供应商针对采购需求中“3.1 三维时空大数据平台能力提升建设的（7）数据资源管理系统”部分制定的建设方案进行评议： 1）建设方案内容（包括基础模块的数据目录、数据入库、坐标转换、数据裁切与拼接、数据浏览以及成果数据管理的实体库管理、动态数据管理、文件库管理、数据安全、元数据管理模块、影像管理模块、实景三维管理模块、物联感知数据管理模块）建设内容齐全详实，目标明确，要求把握精准具体，对各类数据管理考虑细致周到，与项目实际建设紧密结合且对各类模块数据建设完全满足采购需求的得5分； 2）建设方案内容基本满足采购需求，建设目标较明确，对数据资源管理系统建设要求把握基本精准，建设措施能基本实现项目成果的得3分； 3）建设方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目建设起不到实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
|  |  | 8.根据供应商针对采购需求中“3.2多测合一场景”部分制定的建设方案进行评议： 1）建设方案内容（包括可视化应用，公众服务端、测绘监管端、成果应用端子场景，运维管理，成果数据生产软件，“多测合一”成果的质检系统、联动更新、应用及省市贯通）详细清晰，设计完全符合对宁波市“多测合一”改革要求，对宁波市“多测合一”改革理解深入，功能体系设计具有实操性，并且充分考虑省市对接的得5分； 2）建设方案内容基本完整，对宁波市“多测合一”改革进行了基本的分析，理解较为透彻，建设措施基本贴合采购需求，对省市对接考虑较为周全的得3分； 3）建设方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目建设起不到实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
|  |  | 9.根据供应商针对采购需求中“3.3地信智服场景”部分制定的建设方案进行评议： 1）建设方案内容（包括成果服务模块贯通、地图管理模块建设、测量标志管理模块贯通、地理信息成果综合服务）细致周全，各项细节把控精准到位，设计完全符合浙江省“地信智服”场景建设总体设计，成果服务、测量标志物管理模块完全符合贯通要求，地图管理、地理信息成果综合服务完全符合宁波地方管理要求的得5分； 2）建设方案内容完整无缺漏，各项细节把握基本到位，建设要求把握基本精准，措施能基本实现动态监管核心指标以及用户的精准匹配和成果服务闭环管理目标的得3分； 3）建设方案内容存在缺陷，思路逻辑混乱，对项目建设起不到实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观 |
|  | 实施方案 | 根据供应商针对本项目制定的项目实施方案（包括项目安装、测试、验收及交付方案）进行评议： 1）提供的安装及测试方案内容能保证平台功能和性能要求，有完整的平台测试计划，验收步骤条理清晰，交付内容详实，交付成果无缺漏项，满足采购人所需的技术要求的得3分； 2）提供的安装及测试内容基本满足平台功能需求，平台测试计划较详细，交付内容符合项目需求的得2分； 3）提供的项目实施方案内容混乱，操作繁琐，与项目需求略微存在偏差的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 3 | 主观 |
|  | 成果质量及进度保障方案 | 根据供应商针对宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）制定的成果质量及进度保障方案（包括质量措施、进度管理措施、风险保障措施等）进行评议： 1）方案具有完善的质量管理体系和质量控制方法，进度计划安排明确，关键时间节点把握精准，风险保障措施思路清晰、与项目实际服务过程紧密结合的得4分； 2）管理方案内容要素齐全无缺漏，能基本保证项目全过程的推进，一定程度上解决项目实施过程中可能发生的实际问题的得2.5分； 3）管理方案内容空泛，内容阐述含糊不清的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 信息安全保密方案 | 根据供应商针对本项目信息安全保密管理要求制定的保密方案进行评议： 1）保密制度严格、规范，数据公开符合要求，对项目实施过程可能会发生的泄密风险有明确详细的保障措施、保障措施有力得当，能保障信息安全的得4分； 2）保密管理制度具有项目实施所需的主要制度内容，基本能够满足项目实施的保密风险管理和控制要求的得2.5分； 3）保密管理制度相对简略且欠规范，存在较多欠缺需要补充完善的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 培训方案 | 根据供应商针对本项目培训要求制定的培训方案进行评议： 1）培训方案及培训课程内容完整规范，有详细的培训计划且计划内容与培训要求完全契合，培训人员具备授课经验，培训方式丰富多样，具有逻辑性和连贯性，能达到培训目的得3分； 2）培训方案内容完善但执行效果不明显，培训方式单一，但基本满足培训要求的得2分； 3）培训方案内容及课程描述简单笼统残缺不全，提供的培训措施可能达不到培训目的的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 3 | 主观 |
|  | 重难点分析及解决方案 | 根据供应商针对本项目平台部署及个性化开发实施过程中产生的重、难点分析情况（包括对工作实施重点难点分析是否全面、透彻，阐述是否清晰，针对分析结果提出的解决方法是否合理、可行）进行评议： 1）对项目实施过程中产生的重、难点分析阐述到位，考虑周全，解决方案与重难点、关键点问题前后呼应，可执行力度高，对项目实施起到关键性作用的得5分； 2）对项目实施过程中产生的重、难点分析分析不够全面或深度上略有不足，提出的解决方法基本适当的得3分； 3）对项目实施过程中产生的重、难点分析分析不够到位，罗列的各项问题内容较少，对应的解决方案实际可操作性较差、难以解决实际问题的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
|  | 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评议： 1）服务时间响应采购需求，运维服务方案（包括免费制定升级方案、系统免费更新、定期巡检、故障排除、服务咨询等）齐全、服务流程清晰、措施详细具体，配备专人售后服务，能保障平台顺利运行的得4分； 2）服务时间基本满足采购需求，运维服务方案能一定程度上解决项目后期可能发生的问题，基本保障平台顺利运行的得2.5分； 3）运维及售后服务方案内容片面或存在缺陷，对项目运行无实质性作用的得1分； 4）未提供相关内容不得分。 | 4 | 主观 |
| 商务部分（23分） | 项目团队 | （1）项目负责人： 1）项目负责人具有测绘地理信息类正高级工程师职称证书的得2分；具有测绘地理信息类副高级工程师职称证书的得1分；本项最高得2分。 注：须提供相关证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明资料并加盖公章，未提供或提供不全不得分。 2）项目负责人具有地理信息公共服务平台、地理信息数据交换平台、地理信息应用服务平台类项目经验的，每提供1个同类型项目经验得1分，本项最高得2分。 注：投标文件中须提供同类项目经验证明材料（指合同或加盖用户公章的用户证明材料；如只提供合同的，合同中必须体现项目负责人姓名及项目相关内容，否则不予认可）。 | 4 | 客观 |
|  |  | （2）技术负责人（与项目负责人不为同一人）： 1）技术负责人同时具有测绘地理信息类高级工程师职称和注册测绘师证书得2分；只具备其中1项的，得1分，其他不得分；本项最高得2分。 注：须提供相关证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明资料并加盖公章，未提供或提供不全不得分。 2）技术负责人具有地理信息公共服务平台、地理信息数据交换平台、地理信息应用服务平台类项目经验的，每提供1个同类型项目经验得1分，本项最高得2分。 注：投标文件中须提供同类项目经验证明材料（指合同或加盖用户公章的用户证明材料；如只提供合同的，合同中必须体现项目负责人姓名及项目相关内容，否则不予认可）。 | 4 | 客观 |
|  |  | （3）拟派团队（除项目负责人和技术负责人外）： 1）项目团队成员中具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师证书的，每提供1个证书得1分，同一人员不同证书不累计加分，本项最高得2分； 2）项目团队成员中具有高级测绘地理信息职称的，每提供1人得0.5分，本项最高得3分； 3）项目团队成员中具有国家基础地理信息中心颁发的地理信息安全保密培训合格证明的，每提供1人得0.5分，最高得3分。 注：拟派的项目团队成员须提供相关证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明资料并加盖公章，未提供或提供不全不得分。 | 8 | 客观 |
|  |  | （4）驻点服务人员： 供应商承诺项目实施期间驻点（宁波）的服务人员在10人的基础上，每增加1人得0.2分，本项最高得2分。 注：投标文件内提供人员驻点承诺书，未提供不得分。 | 2 | 客观 |
|  | 管理认证 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、售后服务体系认证证书的，每提供1个证书得0.25分，本项最高得1分。 注：投标文件内提供证书复印件（扫描件）和全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图，认证证书无法在全国认证认可信息公共服务平台网站查询到的不予认可和计分。 | 1 | 客观 |
|  | 技术能力 | 供应商具有应用于本项目相关软件著作权的,每个得0.25分，本项最高得1分。 注：投标文件内提供权利证书复印件（扫描件）和应用说明，未提供或不符合要求的不得分。 | 1 | 客观 |
|  |  | 供应商具有应用于本项目相关技术专利的,每个得0.5分，本项最高得1分。 注：投标文件内提供权利证书复印件（扫描件）和应用说明，未提供或不符合要求的不得分。 | 1 | 客观 |
|  | 奖项荣誉 | 供应商自2021年1月1日以来获得市级及以上政府部门（不含行业协会、学会）颁发的测绘与地理信息类的优秀工程或科技进步奖的，每个得0.5分，最高得1分。 注：投标文件内提供相应证书或证明材料，未提供或不符合要求的不得分。 | 1 | 客观 |
|  | 业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每提供1个业绩得0.2分，本项最多得1分。 注：提供中标通知书、合同及验收证明复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分。 | 1 | 客观 |
| 报价分（12分） |  | 评标基准价指满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价×[1-小微企业价格的政策优惠（如有）] 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分12分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×12%×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数。 | 12 | 客观 |

*备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标办法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标时，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，根据评委打分表的评分标准和评分范围，逐栏打分并汇总。供应商的最终评标得分为所有评委评分的算术平均数，小数点后四舍五入保留二位小数。

## 二、评标标准

- 2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

宁波市自然资源和规划局合同

2024 年  月  日

宁波市自然资源和规划局合同

甲方：宁波市自然资源和规划局

地址：宁波市鄞州区和济街9号

法定代表人姓名：        职务：

联系人姓名：            职务：

电话：

乙方：

社会统一信用代码：

地址：

法定代表人姓名：        职务：

电话：

联系人姓名：            职务：

电话：

甲方就宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）以公开招标采购文件（项目编号：NBZS-202409154G）进行采购。经评标委员会评定 　　　　　  乙方为中标人，甲方支付相应的技术服务报酬。甲方、乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.合同标的：

2.技术服务地点：

3.技术服务期限：

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.指定专人负责协调合同执行过程中的问题；

2.甲方明确项目范围，并提出工作要求；

3.按期支付项目费用。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

技术服务费：项目经费合计：    万元人民币。大写：   人民币。

2.技术服务费由甲方  分期  支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1）合同生效且具备实施条件之日起7个工作日内，甲方向乙方支付预付款340万元；

（2）2025年10月30日前，根据市发展改革委批复同意的《宁波市城市级实景三维工程建设项目实施方案》（甬发改审批[2024]73号）实施计划完成相应工作后，甲方支付对应的合同款，2025年度合同款支付总额不超过财政年度实际拨付额；

（3）2026年10月30日前，根据市发展改革委批复同意的《宁波市城市级实景三维工程建设项目实施方案》（甬发改审批[2024]73号）实施计划完成相应工作后，甲方支付对应的合同款，2026年度合同款支付总额不超过财政年度实际拨付额；

（4）项目成果经甲方验收合格之日起7个工作日内一次性支付剩余应付合同款。

注：①合同签订时，乙方明确表示无需预付款或者主动降低预付款比例的，甲方将根据情况调整预付款及其他期合同款的支付。②如联合体中标的，项目合同款项支付至联合体牵头人，联合体内部自行结算相关费用，如联合体内部结算时产生额外费用等争议的，由联合体内部解决，与甲方无关。③未通过相应工作成果验收的，甲方有权不支付对应的合同款项。

3.乙方开户银行名称、地址和账号为：

乙方：

开户银行：

地址：

账号：

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务及知识产权归属情况如下：

1.甲、乙双方应对技术服务过程中涉及的商业秘密、所使用的信息数据按照国家有关保密法律法规的要求，采取有效的保密措施，严防泄密。

2.甲、乙双方有义务保证各自参与本技术服务的工作人员履行保密责任，否则应承担相应法律责任。

3.乙方应保证所提供的技术、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.项目成果的知识产权归甲方所有，在本合同签订前归属于乙方的知识产权仍归乙方所有。

第六条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：

2.技术服务工作成果质量标准：          。

3.成果提交时间和地点：甲方指定的时间和地点。

第七条：双方确定，按以下约定承担各自的权利义务和违约责任：

1.甲方的权利义务

（1）有权对乙方履行合同的情况进行监督、检查；

（2）对乙方工作的开展提供必要的支持；

（3）保证该项目工程款项按时到位，确保项目的顺利进行。

2.乙方的权利义务

（1）定期向甲方汇报项目进展情况；

（2）严格按照合同内容及要求组织实施；

（3）接受甲方的质量监督，按时提交符合质量要求的成果资料；

（4）对于甲方提出的质量质疑或问题，应当及时给予回复。

3.甲方的违约责任

本合同履行期间，由于甲方单方面原因造成项目停止而终止合同的，若乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付项目价款；甲方逾期支付合同款项的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

4.乙方的违约责任

（1）本合同履行期间，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿已付项目经费总额的5%，并归还甲方支付的全部项目经费总额；

（2）乙方未能按合同规定的日期提交成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的项目经费总额的0.04%计算。因天气、交通、政府行为等影响作业的客观原因造成的工期拖期，乙方不承担赔偿责任；

（3）乙方提供的成果质量不符合本合同约定的技术服务工作成果质量标准的，乙方应负责采取补救措施，以达到质量要求；

（4）乙方违反投标驻场人员承诺，甲方有权从未支付的合同款项中进行扣款，项目实施期间乙方承诺派驻的项目负责人、技术负责人、质量负责人每少一人按照20000元/天扣款，其余人员每少一人按照1000元/天扣款；

（5）乙方违反采购需求中的安全与保密，应向甲方支付违约金100000元，并赔偿甲方的直接损失和间接损失；

（6）乙方承担的违约赔偿责任，待乙方向甲方赔偿后，乙方之间的责任根据各自的过错予以承担（适用于联合体中标）；

（7）乙方违反合同约定，未约定违约金或者违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。本合同项下损失包括直接损失与间接损失，包括但不限于：另行采购的费用、向第三人支付的赔付款以及为主张自身权利所支出的律师费、诉讼费、鉴定费、调查取证费、保全费、担保费、公证费、检测费、差旅费等；

（8）甲方有权直接从未支付的款项中直接扣除乙方应当承担的违约金和赔偿款，如不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿；

（9）任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（10）除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

第八条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.不可抗力。（“不可抗力”指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况）。

第九条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第２种方式处理：

1.提交宁波仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十条：双方约定本合同其他相关事项为：本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十一条：本合同一式    份，甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

第十二条：本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效，全部成果交接完毕和项目费用结算完成后，本合同终止。

（正文完）

甲方：（签名盖章）                       乙方：（签名盖章）

（非法定代表人签署的，应提供委托书）

签字时间                                 签字时间

签订地点（双方协商一致后由甲方填写）

- 第六部分  应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………………（页码）

- 营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）……………………………………………………………………………………（页码）

（3）联合协议（如果有）…………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）…………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求（如果有）…………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
（注：联合体参加时联合体成员均须提供）

宁波市自然资源和规划局、宁波中穗招标有限公司：

我方参与宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目【项目编号：NBZS-202409154G】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

供应商名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

二、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

（注：联合体参加时联合体成员均须提供）

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

[根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供]

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件6）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件4）和中小企业声明函（附件6），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件5）和中小企业声明函（附件6），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求（如果有）

[根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供]

- 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

- 分包意向协议（如果有）……………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- 评分索引表……………………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

一、投标函

宁波市自然资源和规划局、宁波中穗招标有限公司：

我方参加你方组织的宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目【项目编号：NBZS-202409154G】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

2.1.3联合协议（如果有）；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评分索引表；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2分项报价明细表；

2.3.3中小企业声明函（如果有）；

2.3.4缴纳采购代理服务费承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

宁波市自然资源和规划局、宁波中穗招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目【项目编号：NBZS-202409154G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称（电子签名）：

签发日期：    年    月    日

注：按本格式和要求提供。

授权委托书

（适用于联合体投标）

宁波市自然资源和规划局、宁波中穗招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目【项目编号：NBZS-202409154G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称（电子签名）：

签发日期：    年    月    日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件5）；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| ... | ... | ... | ... |

注：按本格式和要求提供。

五、评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

六、评标标准相应的商务技术资料

[按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料]

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波市自然资源和规划局、宁波中穗招标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或正在实施项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级财政监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………………（页码）

（2）分项报价明细表…………………………………… ………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（如果有）…………………………………………………………（页码）

（4）缴纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

宁波市自然资源和规划局、宁波中穗招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目【项目编号：NBZS-202409154G】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 投标报价（元） | 服务期 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写： 大写： |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、分项报价明细表

项目编号：NBZS-202409154G

项目名称：宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：所列费用为对应本项目需求的全部内容，如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。供应商可以在本表的基本格式下扩展表格。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件6）。]

四、缴纳采购代理服务费承诺书

宁波中穗招标有限公司：

我单位在贵公司组织的宁波市自然资源和规划局的宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目（项目编号：NBZS-202409154G）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即宁波中穗招标有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □ 增值税普通发票 □ 或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

供应商全称（电子签名）：

日   期：       年    月    日

附件

附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宁波市自然资源和规划局单位的宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

注：按本格式和要求提供。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

附件4：联合协议

[以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目【项目编号：NBZS-202409154G】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额:

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：分包意向协议

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

分包意向协议

（供应商名称）若成为宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目【项目编号：NBZS-202409154G】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

。

四、质量

。

五、价款或者报酬

。

六、违约责任

。

七、争议解决的办法

。

八、其他

中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：     年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市自然资源和规划局的宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发）项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 宁波市城市级实景三维工程建设项目（平台部署及个性化开发），属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

说明：1、专门面向中小企业采购项目，供应商应提供《中小企业声明函》等证明材料。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》证明材料的，视为小微企业。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

监狱企业参与政府采购活动的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件证明材料的，视为小微企业。

2、大企业与中小企业组成联合体以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函的，享受政府采购政策，否则不享受。提供联合协议、联合体成员单位中小企业声明函等证明材料。

3、大企业以分包形式参加政府采购活动的，分包意向协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函，享受政府采购政策，否则不享受。提供分包意向协议、分包单位中小企业声明函等证明材料。

4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大中型企业，中型企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关政策。

6、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号